АДМИНИСТРАЦИЯ РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.03.2016 р.п. Ржакса № 48

Об утверждении муниципальной программы Ржаксинского района «Содействие созданию в Ржаксинском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы

        На основании постановления администрации Тамбовской области от
11.01.2016 года № 6 «Об утверждении региональной программы «Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» администрация района постановляет:
       1.Утвердить муниципальную программу «Содействие созданию в
Ржаксинском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы (далее - Программа) согласно приложению № 1.
       2. Отделу образования администрации района (М.Н.Шаронина), отделу архитектуры, строительства и ЖКХ (С.П.Васильев) осуществить практическую реализацию мероприятий Программы.
       3.Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий Программы согласно приложению № 2.
      4. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «ТОП 68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
       5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района Н.В.Козадаев

М.Н.Шаронина
84755526924
МШ 5

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации района
        от 11.03.2016 № 48

Муниципальная программа Ржаксинского района
«Содействие созданию в Ржаксинском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»
на 2016-2025 годы

Паспорт

Соисполнитель	Администрация Ржаксинского района
Цель программы	Создание новых мест в общеобразовательных организациях Ржаксинского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения
Задачи программы	Перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 % и более
Целевые показатели (индикаторы) Программы и их значения на последний год реализации	Доля зданий с износом 50% и более от общего числа зданий школ (2025 год – 0%)
Сроки реализации Программы	2016-2025 годы
Объем финансирования Программы	Общий объем финансирования программы составит - 487,0 млн.рублей, в том числе, за счет средств бюджета Тамбовской области - 487, 0 млн. рублей

Продолжение приложения
Ожидаемые конечные / результаты / реализации / Программы и её / социально- / экономической / эффективности	При реализации Программы (2016-2025 годы) к 2025 году - перевод 100 % обучающихся из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 % и выше в здания, соответствующие современным требованиям к условиям обучения, что обеспечит снижение показателей числа аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта. / По итогам реализации Программы будет обеспечено создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС), улучшение условий обучения и расширение возможностей учащихся Ржаксинского района для получения дополнительного образования, творческого развития, сохранения и укрепления здоровья

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

    На 01.09.2015 система образования Ржаксинскогорайона представлена 16 образовательными учреждениями района, из которых 2 базовые школы (Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Н.М. Фролова» (далее МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова) и Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа №2 имени Г.А.Пономарева» (далее МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева), реализующие программы среднего общего образования и 14 филиалов, реализующих программы: 6-среднего общего образовнаия, 7-основного общего образования и 1-начального общего образования. На базе 7 образовательных учреждений созданы социокультурные комплексы.
     На 01.09.2015 численность обучающихся в образовательных учреждениях составляет 1252 человека, что на уровне прошлого года (1258). Число классов-комплектов 141. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях составляет 8,8 человек. Все обучающиеся района занимаются в одну смену.
    С учетом демографического прогноза - увеличение контингента обучающихся в период с 2015 по 2025 годы не предполагается, наоборот прослеживается небольшое уменьшение (примерно на 100 человек), с 2015 по 2025 год - с 1252 до 1155 человек.
    При существующей инфраструктуре многие школьные здания в районе в настоящее время не соответствуют современным требованиям, требуют капитального ремонта, не имеют всех видов благоустройства, большинство зданий построены в период с 1912-1968 г.г., только два
Продолжение приложения
школьных здания в районе введены в эксплуатацию в 2008 году, которые отвечают современным
требованиям, в 2015 году используется 21 школьное здание с уровнем износа 50-70%, таким образом необходим вывод зданий школ, имеющих такой уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

Состояние существующей сети общеобразовательных организаций и прогноз демографической ситуации общеобразовательных организаций Ржаксинского района.
Наименование / юр. лица, сетевых единиц / (структурные подразделения, / филиалы, здания, / корпуса и пр.)	Год ввода / здания в эксплуатацию	Предельная / мощность / здания в соотв. с действующим / САнПин	Количество школьников, чел.
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова»		1 здание-начальный крпус-1975, / 1 здание- основной корпус-1968, / 1 здание – интернат-1972		150, 536,30		319	320	320	320	310	310	310	315	315	315
Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в с.Ярославка		1973		400		64	59	56	50	50	50	50	50	50	50
Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в с.Золотовка		1971		200		42	40	35	35	30	30	35	35	30	30
Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в п.Чакино		1955		250		79	70	80	75	75	75	75	70	70	70
Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в с.Богданово		1977		268		12	10	10	10	5	5	5	5	5	5
Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в с.Лукино		1979		102		37	40	40	35	35	35	40	40	40	40
Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в п.Жемчужный		1987		180		53	51	50	50	50	50	45	45	45	45
Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в с.Большая Ржакса		1989		320		76	75	75	75	70	70	70	70	70	70

Продолжение приложения
Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в с.Семеновка	1914	37	15	22	20	20	15	15	15	15	15	15	15
МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева»	1 здание-начальный крпус-1985, / 1 здание- основной корпус-1935, / 1 здание – интернат-1968	80,160,20	260	267	267	267	260	260	260	260	260	260	260
Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в с.Степановка	1976	360	28	25	25	25	25	25	20	20	20	20	20
Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в п.Пахарь	2008	80	24	20	20	25	25	25	24	23	20	20	20
Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в с.Каменка	2008	210	84	76	75	73	70	70	70	70	70	70	70
Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в д.Вишневка	1989	198	64	62	60	60	58	58	55	55	55	55	55
Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в д.Волхонщина	1 здание -1912, 1 здание -1993, 1 здание -1983,	185, 15	46	44	43	45	40	40	40	40	40	40	40
Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в с.Протасово	1979	464	49	51	52	50	50	50	50	50	50	50	50

Мероприятия по реорганизации образовательных учреждений будут продолжены, планируется:
- с 2020 года - реорганизация филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М.Фролова» в с.Богданово, реализующего программу основного общего образования, в филиал, реализующий программу начального общего образования, с примерной численностью обучающихся на 01.09.2020 г. - 5 человек;
- выведение из эксплуатации здания филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М.Фролова» в с.Семеновка, реализующего программу начального общего образования, год постройки – 1914, организация подвоза обучающихся в филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М.Фролова» в

Продолжение приложения

с.Большая Ржакса, реализующий программу среднего общего образования, прогнозируемое количество обучающихся на 01.09.2020 г. - 15 человек;
- с 2023 года - реорганизация филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в с.Степановка, реализующего программу основного общего образования реорганизовать в филиал, реализующий программу начального общего образования, с численностью обучающихся на 01.09.2023 г. - 20 человек;
- филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в п.Пахарь, реализующего программу основного общего образования реорганизовать в филиал, реализующий программу начального общего образования, с численностью обучающихся на 01.09.2023 г. - 20 человек;
- филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в д.Волхонщина, реализующего программу среднего общего образования реорганизовать в филиал, реализующий программу основного общего образования, с численностью обучающихся на 01.09.2023 г. - 40 человек;

    Своей первостепенной задачей администрация Ржаксинского района считает сохранение существующей сети общеобразовательных учреждений при создании современных условий обучения.
       Потребность обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики, в том числе совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях диктуется санитарно–эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с запросами населения и перспективами развития сельскохозяйственной экономики Ржаксинского района требуется совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
Проведенные в рамках модернизации системы общего образования в 2011-2015 годах мероприятия по капитальному и текущему ремонту зданий школ значительно снизили количество объектов, не соответствующих современным требованиям и не имеющих всех видов благоустройства. / В результате реализации программы «Доступная среда» в МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М.Фролова» созданы условия для обучения всех категорий детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. В рамках реализации проекта партии «Единая Россия» по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом проведен капитальный ремонт спортивного зала филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М.Фролова» в с.Большая Ржакса. / Продолжение приложения

     Муниципальная программа Ржаксинского района «Развитие образования на 2014-2020 годы» обеспечивает выполнение мероприятий по созданию необходимых условий функционирования школ.
   В то же время многие школьные здания не соответствуют современным требованиям, так здания двух базовых школ: МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» и МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в р.п.Ржакса требуют капитального ремонта или строительства одного нового здания, оснащенного современным оборудованием, отвечающим всем необходимым требованиям, в них обучается 580 человек, что составляет 46,3 % от общей численности обучающихся в районе. Здания филиалов МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова»: в с.Большая Ржакса (76 человек), в п.Чакино (79 человек), филиалов МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева»: в с.Протасово (49 человек) так же требуют капитального ремонта. Уровень износа этих зданий составляет более 50 %, так как введены они были эксплуатацию в 30-70-х годах 20 века. Здание филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в д.Волхонщина (46 человек) требует реконструкции, т.к. год постройки этого здания – 1912. Общее количество обучающихся в данных филиалах составляет 250 человек, это 20 % от общего количества обучающихся в районе.
  Все вышеперечисленные учреждения реализуют основную образовательную программу среднего общего образования, расположены в населенных пунктах с высокой плотностью трудоспособного населения. На территориях п.Чакино, с.Большая Ржакса, с.Протасово, д.Волхонщина функционируют высокорентабельные, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, фермерские хозяйства и другие с/х объединения, обеспечивающие потребности населения в трудоустройстве. Поэтому данные населенные пункты относятся к числу перспективных.
В то же самое время базовые хозяйства нуждаются в подготовке кадров для работы в сельскохозяйственной отрасли.
  Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

2.	Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

     Целью Программы является создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью, соответствующих современным условиям и ликвидация ветхих задний школ, износ которых составляет более 50 %.

В ходе реализации Программы будут решены следующие задачи:

Продолжение приложения

- строительство здания МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова»;
- капитальный ремонт зданий филиалов МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в п.Чакино, с.Большая Ржакса;
- капитальный ремонт здания филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в с.Протасово;
- реконструкция филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в д.Волхонщина,
с целью обеспечения современных условий обучения.
     Программа реализуется в период действия I-II этапов региональной программы «Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» с 2016 по 2025 годы.

       К этому времени 100 процентов обучающихся из зданий школ с износом 50 и более процентов будут переведены в здания, соответствующие современным требованиям и условиям обучения.

По итогам реализации Программы будет обеспечено создание условий для реализации ФГОС, улучшение условий обучения и расширения возможностей учащихся района для получения дополнительного образования, творческого развития, сохранения и укрепления здоровья.
Целевые индикаторы Программы приведены в приложении №1.

  - Мероприятия Программы

       В целях реализации основной задачи Программы в период с 2020 по 2025 годы планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инфраструктуры общего образования. Поадресное наименование объектов по годам ввода отражено в приложении №2 Программы.
     Мероприятия Программы приведены в приложении №3.

В рамках реализации муниципальной Программы администрацией района создана рабочая группа по реализации проекта, которая:

- осуществляет контроль за ходом разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования с износом 50 и более процентов;
   - организует	ведение	отчетности	по	реализации	Программы,	а также мониторинги по реализации Программы.

        4. Финансовое обеспечение Программы

      Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, средств бюджета области, местного бюджета.

Объем финансирования Программы в 2020-2025 годах составляет 487,0 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета области - 487,0 млн. рублей.

Объемы финансирования за счет средств бюджета области и внебюджетных источников приведены в приложении № 4 Программы.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации района
        от 11.03.2016 № 48

Состав
рабочей группы по реализации мероприятий Программы.

Козадаев Николай Васильевич - глава района, председатель рабочей группы,

Кундашкин Вячеслав Николаевич - заместитель главы администрации района, заместитель председателя рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Аникеева Лидия Ивановна - начальник отдела по управлению имуществом и землеустройству администрации района,

Барабанов Сергей Валентинович - заместитель главы администрации района,
Васильев Сергей Петрович - начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района,

Жарикова Светлана Владимировна – начальник финансового отдела администрации района,

Захарова Елена Анатольевна – заместитель главы администрации района,
Плакина Ольга Григорьевна – директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»,

Рязанова Татьяна Викторовна – директор МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева»,

Шаронина Марина Николаевна – начальник отдела образования администрации района,

Щербатых Сергей Викторович – директор МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова».

        Приложение №1
к муниципальной программе «Содействие созданию в Ржаксинском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы.

Целевые индикаторы

Наименование индикатора	Ед.					Значение индикатора
	измерения		2016	2017	2018	2019	2020	2021				2022		2023		2024		2025

Численность обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, всего в
том числе:	чел.		1232	1228	1221	1168	1168	1164				1163		1155		1155		1155
	обучающихся по
	образовательным программам
	начального общего образования		чел.	505	505	501	483	483		480				480		476		476		476
	обучающихся по
	образовательным программам
	основного общего образования		чел.	618	618	618	585	585		584				583		579		579		579
	обучающихся по
	образовательным программам
	среднего общего образования		чел.	109	104	104	100	100		100				100		100		100		100
Доля обучающихся, занимающихся во
вторую смену, всего в том числе:	%		0	0	0	0	0	0				0		0		0		0
	обучающихся по
	образовательным программам
	начального общего образования		%	0	0	0	0	0		0				0		0		0		0
	обучающихся по
	образовательным программам
	основного общего образования		%	0	0	0	0	0		0				0		0		0		0
Продолжение приложения
	обучающихся по
	образовательным программам
	среднего общего образования		%	0	0	0	0	0		0				0		0		0		0
Общее количество зданий
общеобразовательных организаций, всего в
том числе	шт.		21		21		21			21				21				15		15		15		15		15
		количество зданий с износом
		более 50%	шт.						6		6			6		6			6		0	0	0		0
Доля зданий общеобразовательных
организаций с износом более 50% от общей
численности зданий школ всего, в том числе	%		28		28		28			28				28				0		0		0		0		0
Число введенных новых мест, всего, в том
числе	шт.		0		0		0			0				0				600
		введенных путем проведения
		реконструкций зданий	шт.						0		0			0		0			0		70
		введенных путем проведения
		капитального ремонта зданий	шт.						0		0			0		0			0

Приложение №2 к муниципальной программе «Содействие созданию в Ржаксинском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы.

Наименование объектов по годам ввода

Наименование объекта	Наименовани	Единица					Значение показателя
			е работ		измерения
				2020	2021	2022		2023		2024	2025
				(количество

				зданий/
				помещений/
				мест)

			Строительство			1/150/600
МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова»

Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в п.Чакино			Капитальный			1/18/75
			ремонт

Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в с.Большая Ржакса			Капитальный				1/17/70
			ремонт

Продолжение приложения ПП
Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в д.Волхонщина			Реконструкция					1/17/70

Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в с.Протасово			Капитальный ремонт					1/12/50

Приложение №3
к муниципальной программе «Содействие созданию в Ржаксинском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы.

Мероприятия Программы на 2020-2025 по Ржаксинскому району

Наименование мероприятия,		Объемы финансирования, млн. руб					Ожидаемый результат		Показатели
источник финансирования
			2020-2025				В том числе
													Программы

				2020	2021	2022		2023			2024	2025

Строительство МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова»			420,00	420,0									Школа на 600 мест вместо выведенных из эксплуатации зданий с износом более 50%

Капитальный ремонт			15,00	15,0									Приведение школы в соответствие современным требованиям
филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в п.Чакино

Продолжение приложения

Капитальный ремонт			14,0		14,0								Приведение школы в соответствие современным требованиям
филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М.Фролова» в с.Большая Ржакса

Реконструкция здания			28.0					28,0					Приведение школы в соответствие современным требованиям
филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в д.Волхонщина

Капитальный ремонт			10,0								10,0		Приведение школы в соответствие современным требованиям
филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А.Пономарева» в с.Протасово

Бюджет Тамбовской области			487,0	435,0	14,0	0		28,0			10,0	0

Внебюджетные источники			0	0	0	0		0			0	0

Приложение №4
к муниципальной программе «Содействие созданию в Ржаксинском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы.

Объемы финансирования
муниципальной Программы на 2016-2025 годы

Мероприятия	Срок реализации			Объем финансирования всего	В том числе
Программы			млн. рублей
						За счет средств бюджета
						Тамбовской области

Ведение новых мест в		2020	420,0			420,0
общеобразовательных
		2021	0			0
организациях путем

строительства объектов		2022	0			0
объекта инфраструктуры
		2023	0			0
инфраструктуры
общего образования
		2024	0			0

		2025	0			0

Ведение новых мест в		2020	15,0			15,0
общеобразовательных
		2021	14,0			14,0
организациях путем

проведения капитального		2022	0			0
ремонта объектов
		Продолжение приложения
		2023	0			0
инфраструктуры общего
образования
		2024	10,0			10,0

		2025	0			0

Ведение новых мест в / общеобразовательных / организациях путем / проведения реконструкции / объекта инфраструктуры / объектов инфраструктуры / общего образования		2020	0			0
		2021	0			0
		2022	0			0

		2023	0			0
		2024	28,0			28,0

		2025	0			0